Notulen – 23 februari 2026

Aanwezig: Angelique, Sonja, Gitte, Henk-Jan, Michel

1. Even kennismaken

We zijn gestart met een voorstelrondje. Leuk om elkaar beter te leren kennen en te horen waarom iedereen betrokken is bij de speeltuin.

2. Stand van zaken

Ons buurtinitiatief ligt momenteel bij de gemeente.
Op 3 maart 2026 wordt (hopen we) het plan besproken. Het kan zijn dat dit wordt doorgeschoven tot na de verkiezingen.

Op 10 februari is een medewerker van het Samenspeelfonds (SSF) samen met Karen (beleidsadviseur van de gemeente) en drie buurtbewoners bij de speeltuin geweest.

Eén van hun adviezen: richt als buurt een stichting op.

3. Geld & mogelijkheden

We hebben samen gekeken naar het financiële plaatje.

- Totale kosten speeltuin (inschatting): €150.000

- Gemeente legt waarschijnlijk: €70.000

- Samenspeelfonds:

  - €50.000 als we een stichting oprichten

  - €25.000 zonder stichting

Daarnaast gaf het Samenspeelfonds aan dat andere fondsen sneller meedoen als zij ook betrokken zijn.

👉 Belangrijk: 75% van de bijdrage van het Samenspeelfonds wordt vooraf uitbetaald. Dit is daarmee ook het startkapitaal.

Conclusie van vanavond: een stichting oprichten lijkt financieel en praktisch de beste stap.

4. Wat betekent een stichting?

Voor een stichting heb je minimaal nodig:

- Voorzitter

- Penningmeester

- Secretaris

Kosten:

- Notaris: €450

- Inschrijving KvK (eenmalig): €88,15

Een stichting kan tijdelijk zijn (bijvoorbeeld alleen voor dit project). Dat kunnen we vastleggen in de statuten. Als het doel bereikt is, kan de stichting weer worden opgeheven.

5. Wat zijn de volgende stappen?

- Wachten op akkoord van de gemeente

- Stichting oprichten

- De buurt informeren via een flyer

- Een tekenaar kiezen en een ontwerp laten maken

- Met het ontwerp en plan fondsen aanschrijven voor extra budget

6. Actiepunten

- Henk-Jan: Vraagt een buurtgenoot of die penningmeester wil worden.

- Gitte: Maakt (na akkoord van de gemeente) een Instagrampagina aan.

- Sonja:

  - Start met voorbereiden oprichting stichting

  - Maakt conceptstatuten

  - Regelt bankrekening

  - Schrijft de stichting in bij de KvK

7. Waar hebben we nog hulp bij nodig?

- Fondsen aanschrijven (lijst via Samenspeelfonds + lokale ondernemers)

- Meedenken over rol penningmeester

- Flyeren in de buurt

- Helpen bij het ontwerp van de speeltuin

- Gewoon leuke betrokken buurtgenoten die aanhaken, een keer mee luisteren en mee dromen over het eind resultaat! Je hoeft niet iets te kunnen. Door er alleen al bij te zijn laat je zien dat je betrokken bent en dat is het belangrijkste!

Het realiseren van de speeltuin is echt geen grote uitdaging, als we maar draagkracht vanuit de buurt hebben!